##### 29.03.2024г. № 10

##### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

###### ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ЖИГАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

###### ПЕТРОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ НЕОТЛОЖНЫХ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2024 ГОД.**

 В весенний период 2024 года в результате складывающейся гидрометеорологической обстановки на территории Петровского муниципального образования существует вероятность возникновения опасных гидрологических явлений на реке Лена.

 В целях осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2024 года на территории Петровского муниципального образования , руководствуясь Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением губернатора Иркутской области от 08.10.2009г. №280\59-пп « Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области», ст.5 Устава Петровского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2024 года на территории Администрации Петровского муниципального образования (прилагается).

2.Утвердить состав противопаводковой комиссии муниципального образования в срок до 01.04.2024г.

3.Противопаводковой комиссии:

3.1.До 10 апреля 2024 года провести необходимые мероприятия по организованному пропуску паводка,

3.2. Привести в готовность соответствующие подразделения и средства.

3.3. С началом паводкового периода организовать и обеспечить круглосуточное дежурство должностных лиц администрации Петровского муниципального образования

3.4. Организовать проверку готовности средств оповещения населения, спланировать и провести тренировки по оповещению и эвакуации населения из зон возможного затопления.

 4. Ответственному по организации и осуществлению мероприятий по ГО, ЧС и ПБ муниципального образования (Мушегян В.В.) определить:

 4.1. Границы и размеры (площади) зон затопления, населенных пунктов, объектов экономики, площади сельскохозяйственных угодий, дорог, мостов, линий связи и электропередач, попадающих в зону подтоплений и затоплений.

 4.2. Численность привлекаемых сил и средств, для выполнения противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ.

5. В срок до 05.04.2024 года разработать мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период на подведомственных территориях, копии планов представить в отдел МП, ГО и ЧС администрации района.

6. Провести инвентаризацию имеющихся на территории плавсредств, автомобильной и автотранспортной техники, привести в состояние готовности пункты сбора и пункты приема эваконаселения.

7.Спланировать и провести тренировки по оповещению и эвакуации населения из зон возможного затопления.

8.Спланировать мероприятия по эвакуации населения (по с. Петрово, по д. Воробьева), определить места размещения эвакуируемого населения, порядок обеспечения его жизнедеятельности.

9.Довести до населения порядок действий и правил поведения в случае осуществления эвакуации.

10.Проверить наличие и достаточность финансового, материального, продовольственного и медицинского резерва.

11.Определить безопасные места размещения КРС, других домашних животных, порядок обеспечения их кормами, привлекаемый транспорт для эвакуации.

12.Рекомендовать (Наумову Е.А.)начальнику участка (Жигаловский район) на паводковый период обеспечить постоянную готовность системы связи района, с населенными пунктами, попадающими в зону затопления.

13. Фельдшеру ФАП Присекиной Н.Л.

13.1. Провести подготовительные работы по организации оказания медицинской помощи пострадавшим людям при наводнении.

13.2. Закрепить медицинский персонал за местами размещения эвакуируемых.

14. Организовать взаимодействие администрации Петровского муниципального образования с отделом МП ГО и ЧС с целью оценки паводковой обстановки.

15. Всем главам КФХ на период ледохода находиться в состоянии готовности вместе с автотранспортом, принадлежащем хозяйству поступить в распоряжение комиссии по чрезвычайным ситуациям.

16.Бухгалтеру администрации Петровского муниципального образования (Зырянова О.М.) предусмотреть резерв финансовых средств для проведения неотложных работ по подготовке к весеннему половодью и проведению аварийно-спасательных работ.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Петровского муниципального образования

О.В. Харлампьева

Утвержден:

Постановление

План мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

в паводковый период 2024г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные мероприятия  | Сроки исполнения  |  Исполнители |
| 1. Подготовить и провести заседание противопаводковой комиссии по вопросу: «Задачи противопаводковой комиссии на весенне-летний период 2023г.». | до 05.04.2024г.  | Глава Петровского муниципального образования О.В. Харлампьева |
| 2. Довести информацию до противопаводковой комиссии о прогнозе паводковой обстановки на территории района и муниципального образования  | до 05.04.2024г.  | Глава Петровского муниципального образования О.В. Харлампьева |
| 3. Определить необходимые финансовые и материальные ресурсы для проведения аварийно-спасательных работ в паводковый период | до 05.04.2024г.  | Глава Петровского муниципального образования О.В. Харлампьева |
| 4. Проверить состояние готовности местных средств связи и экстренного оповещения населения | до 05.04.2024г.  | Наумов Е.А.Начальник участка (Жигаловский район)Мушегян В.В. |
| 5. Уточнить планы эвакуации людей, животных, материальных ценностей с затопляемой территории  | до 25.03.2024г. | Глава Петровского муниципального образования О.В.Харлампьева |
| 6. Создать резервы ГСМ, продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости  | до 15.04.2024г. | Глава Петровского муниципального образования О.В. Харлампьева  |
| 7. Произвести корректировку паспортов гидрологической безопасности | До 25.02.2024г. | Инспектор-делопроизводительМушегян В.В. |
| 8.Подготовка вертолетной площадки в д. Воробьева | до 10.04.2024г. | Глава Петровского муниципального образования О.В. Харлампьевой |
| 9.В целях предупреждения подтопления, в период прохождения паводка, организовать круглосуточное дежурство населения | На время паводка  | Глава Петровского муниципального образования О.В. Харлампьева |
| 10.Чернение и распиловка льда в местах наиболее вероятного возникновения ледовых заторов на реке Лена в д. Воробьева. | до 25.03.2024г. по28.03.2024г. | Глава Петровского муниципального образования О.В. Харлампьева |
| 11.Подготовить резерв медикаментов в фельдшерском пункте д. Воробьева | до 15.04.2024г. | ФельдшерН.Л. Присекина,  |
| 12.Создать временные гидрологические посты в д. Воробьева и с. Петрово | до 10.04.2024г. | Харлампьева О.В.Мушегян В.В. |
| 13.Проверить и произвести корректировку планов действий по предупреждению и ликвидации последствий паводковых явлений | до 10.04.2024г. | Инспектор-делопроизводитель Мушегян В.В. |

 Утвержден:

Постановлением

Состав противопаводковой комиссии Петровского муниципального образования на 2024 год

|  |  |
| --- | --- |
| Харлампьева О.В | - глава администрации, председатель комиссии; |
| Мушегян В.В. | -ответственный по организации и осуществлению мероприятий по ГО, ЧС и ПБ, зам.председателя комиссии;  |
| **ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:** |
| Пацаган Л.В. | - начальник эвакуационной комиссии с. Петрово;  |
| Червов Г.Н. | - начальник эвакуационной комиссии д. Воробьева |
| Власкина А.В. | -зав. сельским клубом д. Воробьева, ответственная за обеспечение временного размещения населения д. Воробьева |
| Присекина Н.Л | -фельдшер ФАП д. Воробьева, ответственная за мед. службу; |
| Агеева Г.Н | -директор начальной школы д. Воробьева, ответственная за эвакуацию детей |
| Рафаилова Н.П. | -учитель начальной Воробьёвской школы, ответственная за эвакуацию детей |
| Назарчук М.Н. | -директор Петровской основной школы, ответственная за размещение эвакуируемого населения; |
| Липасов Ю.А. | -директор Петровского КИЦ «Исток», ответственная за размещение эвакуируемого населения; |
| Лаврентьев С.В. | -безработный, ответственный за защиту животных с. Петрово |
| Прудников А.С. | безработный, ответственный за защиту животных д. Воробьева |
| Шугонцев С.М. | - водитель администрации, ответственный за автотранспортную службу; |
| Харлампьева И.А | -депутат районной Думы, ответственный за обеспечение питанием д. Воробьева |
| Чупарина В.К. | -ИП Чупарин В.С., ответственная за обеспечение питанием |
| Безродных А.Ф | -водитель пожарной машины, ответственный за подвоз воды населению |
| Тарасов М.Л. | -ИП Тарасов М.Л., ответственный за обеспечение питанием |
| Касаткина Е.М. | -экономист поселения, ответственная за подсчёт ущерба от ЧС |

Утвержден:

Постановлением

СВЕДЕНИЯ

по транспорту, привлекаемому для проведения эвакуационных мероприятий

и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения

на территории Петровского муниципального образования на 2024год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование организации, выделяющей транспорт  | Руководитель организации, № тел.  | Вид транспорта (марка)  | Кол-во единиц, автомоб./ инжен.ед  | Вместимость (грузоподъемность) чел., тонн  | Готовность транспорта, %  | Время приведения транспорта в готовность, «Ч»+час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ИП Глава КФХс. Петрово  | Тарасов Эдуард Михайлович  | МТЗ-82б/н | 1 | 4 т | 100 | Ч+0,30 мин |
|  | ИП Глава КФХ с. Петрово  | Чупарин Владимир Степанович  | ЗИЛ 130Б 475 ЕС | 1 | 4 т | 100 | Ч+0,30 мин |
|  | ЧИП Глава КФХс. Петрово  | Тарасов Николай Андреевич  | ДТ-75+прицеп б/н | 1 | 4 т | 100 | Ч+0,30 мин |
|  | Частное лицос. Петрово | Пацаган Владимир Фёдорович | ДТ-75 +прицеп | 1 | 4 т | 100 | Ч+0,30 мин |
|  | Частное лицо д. Воробьево  | Тюменцев Андрей Александрович  | МТЗ-8287-51 РХ | 1 | 4 т | 100 | Ч+0,30 мин |
|  | Частное лицод. Воробьева  | Харлампьев Николай Александрович  | ЮМЗ-664-83 РВ | 1 | 4 т | 100 | Ч+0,30 мин |